SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER
CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

# 1. Cách chốt lại đúng ghi "Giữ nguyên".

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang Fibonacci của đội. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị có trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; các phiếu lệch từ 5 đến 13 nhưng chưa có bước giải thích và chọn lại. | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận, làm rõ khác biệt và chọn lại đồng thời đến khi thống nhất một giá trị trên thang. |
| P3 | Hợp lý: người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) đã giải thích; Developers chọn lại đồng thời và thống nhất 5 SP, là giá trị có trên thang. | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: quy trình giải thích và chọn lại cho kết quả 13 SP là hợp lý, nhưng ghi chú “13 SP = 52 giờ” sai vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày. | Giữ nguyên 13 SP; xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. Story Point thể hiện độ lớn tương đối, không phải số giờ cố định. |
| P5 | Chưa hợp lý: phạm vi chưa rõ vì chưa biết mã giới thiệu có dùng đồng thời với khuyến mãi khác không; vẫn ước lượng và chốt theo đa số là sai quy tắc. | Tạm dừng ước lượng; nhờ Product Owner làm rõ quy tắc kết hợp mã giới thiệu với khuyến mãi khác. Khi PBI đủ rõ, Developers mới Planning Poker: chọn kín, lật cùng lúc |

# 2. Đánh giá

Developers là người chọn Story Point; Product Owner làm rõ giá trị, yêu cầu và phạm vi.

Planning Poker: mỗi người chọn thẻ kín và lật cùng lúc. Khi phiếu lệch, người chọn cao nhất và thấp nhất giải thích, sau đó Developers chọn lại.

Không lấy trung bình, không chốt theo đa số và kết quả phải thuộc thang Fibonacci của đội: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Story Point là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày.

PBI chưa đủ rõ phải được làm rõ trước khi ước lượng.